## Slide 1
IL PNRR 2026 (Dl 19/26)
Attuazione e conclusione degli interventi, semplificazione, governance"
Gustavo Piga, 22 aprile 2026

## Slide 2
DICEMBRE 2024
DICEMBRE 2025
GIUGNO 2025
GIUGNO 2024
GIUGNO 2026
SETTIMA RATA
18,2 miliardi
69 traguardi
e obiettivi
OTTAVA RATA
12,8 miliardi
NONA RATA
12,8 miliardi
SESTA RATA
8,5 miliardi
39 traguardi
e obiettivi
DECIMA RATA
28,4 miliardi
64 traguardi
e obiettivi
traguardi
e obiettivi
Erogata
113,5
mld. € (feb. 26)
194,4 mld.€
di cui spesa certificata
153, 2
mld. €
di cui incassato dall’UE
Fonte: Italia Domani e Sole24 Ore
Pagamento autorizzato
Erogata
Erogata
41,2 mld. €
PNRR : DOVE SIAMO
173 traguardi e obiettivi:
Finiremo in tempo i progetti?

## Slide 3
PNRR: I PROGETTI CONCLUSI O IN FASE DI CONCLUSIONE:
IL QUADRO NAZIONALE:
27,8% IN ATTESA CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI FIRMATO - ENTRO GIUGNO
% NUMERO PROGETTI
% IMPORTO PROGETTI
Fonte: elaborazioni OREP su dati Italia Domani, febbraio 2026 – Piattaforma Regis
Chart: 
| M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M4 - Istruzione e ricerca | M5 - Inclusione e coesione | M6 - Salute | M7 - REPowerEU | Totale complessivo
Progettazione o gara | 0.1032 | 0.61474 | 1.8727 | 0.070839 | 0.3214 | 0.43277 | 0.29647 | 0.20241
Esecuzione | 28.9745 | 54.8404 | 60.6742 | 12.3782 | 44.955 | 30.3945 | 0.16757 | 27.8131
Collaudo | 8.1364 | 3.6484 | 28.4644 | 24.3976 | 18.967 | 20.5314 | 0.11601 | 13.912
Concluso | 62.7859 | 40.8965 | 8.9888 | 63.1534 | 35.7566 | 48.6413 | 99.42 | 58.0725
Chart: 
| M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M4 - Istruzione e ricerca | M5 - Inclusione e coesione | M6 - Salute | M7 - REPowerEU | Totale complessivo
Progettazione o gara | 0.20133 | 0.63865 | 0.13354 | 0.20907 | 0.35646 | 0.32553 | 0.19804 | 0.30135
Esecuzione | 67.9048 | 40.8506 | 84.7952 | 47.9797 | 49.7332 | 35.3173 | 35.4383 | 56.9895
Collaudo | 16.3628 | 47.7464 | 13.5844 | 29.0171 | 37.3381 | 47.7652 | 18.4969 | 29.7148
Concluso | 15.5311 | 10.7643 | 1.4868 | 22.794 | 12.5722 | 16.592 | 45.8668 | 12.9943

## Slide 4
% NUMERO PROGETTI
% IMPORTO PROGETTI
Chart: 
| PIEMONTE | VALLE D'AOSTA | LOMBARDIA | TRENTINO-ALTO ADIGE | VENETO | FRIULI-VENEZIA GIULIA | LIGURIA | EMILIA-ROMAGNA | TOSCANA | UMBRIA | MARCHE | LAZIO | ABRUZZO | MOLISE | CAMPANIA | PUGLIA | BASILICATA | CALABRIA | SICILIA | SARDEGNA | AMBITO NAZIONALE | TOTALE ITALIA
 | 77.7953 | 76.089 | 78.4914 | 64.0324 | 75.5503 | 77.914 | 75.5229 | 74.8959 | 75.4491 | 69.9312 | 72.1593 | 72.481 | 69.0789 | 70.5956 | 69.4813 | 67.2548 | 65.7091 | 62.3776 | 66.0305 | 71.191 | 33.0924 | 71.9845
Chart: 
| Piemonte | Valle d'Aosta | Lombardia | Trentino-Alto Adige | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia-Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna | Ambito nazionale | Totale | Nord Ovest | Nord Est | Centro | Sud e Isole | Totale al netto ambito nazionale | Regione | Italia | Area geografica | Italia
 | 34.7539 | 21.7748 | 50.9129 | 50.2821 | 43.927 | 49.7498 | 26.4013 | 53.5556 | 58.3117 | 48.2835 | 43.0236 | 54.7848 | 45.4241 | 25.5913 | 42.5538 | 35.063 | 22.6897 | 27.2936 | 31.0129 | 46.9511 | 44.0258 | 42.7091 | 40.4918 | 48.3965 | 53.6645 | 35.9255 | 42.616
Fonte: elaborazioni OREP su dati ItalIa Domani, feb26
PNRR: I PROGETTI CONCLUSI O IN FASE DI CONCLUSIONE:
IL QUADRO REGIONALE

## Slide 5
IL DL 19/2026: UN PNRR DA CHIUDERE E CERTIFICARE
Il Dl 19/2026:
Rafforza la capacità amministrativa necessaria alla chiusura del Piano prorogando le strutture operative di governance centrali del PNRR
Introduce obblighi stringenti di monitoraggio dei progetti in capo ai soggetti attuatori
Introduce misure operative per accelerare la realizzazione dei cantieri, soprattutto nel settore dei trasporti
Istituisce uno strumento finanziario dedicato al settore idrico
Introduce novità per agrivoltaico, CER e biometano